# Kế hoạch triển khai website HomeNest (Laravel)

Quy trình thực hiện chi tiết theo giai đoạn, kèm danh sách file cần tạo ở từng bước.

## 0. Quy ước chung trước khi bắt đầu

### 0.1. Công nghệ

- Backend: Laravel 11, PHP 8.2+, MySQL.

- Giao diện: Blade + Bootstrap 5 (client và admin dùng hai layout riêng).

- Xác thực: Laravel Breeze (bản Blade), sau đó chỉnh lại theo thiết kế database.

- JavaScript: AJAX thuần/Fetch cho yêu thích, lọc quận theo tỉnh; Leaflet cho bản đồ; Chart.js cho thống kê.

- Lưu ảnh: disk public (chạy php artisan storage:link).

### 0.2. Các quyết định cần chốt ngay (để khỏi sửa lại về sau)

- Tên cột khóa chính: dùng id mặc định của Laravel, hoặc giữ nguyên user_id, property_id... như thiết kế. Nếu giữ tên cũ, mọi Model phải khai báo protected $primaryKey. Với người mới, nên dùng id cho gọn và ghi chú ánh xạ sang tên trong tài liệu thiết kế.

- Cột mật khẩu: thiết kế ghi password_hash, nhưng Laravel mặc định dùng cột password. Dùng password (khuyến nghị) và nói rõ trong báo cáo là đã băm bằng bcrypt.

- Bảng notifications: Laravel có sẵn hệ thống notification cũng dùng tên bảng này. Vì bạn tự thiết kế bảng riêng, đặt Model tên UserNotification (khai báo $table = 'notifications') và không dùng trait Notifiable.

- Giá trị status của tin: draft, pending, approved, rejected, expired, hidden. Khai báo thành hằng số trong Model Property (ví dụ Property::STATUS_PENDING) để khỏi gõ chuỗi rải rác.

- Vai trò: users.role chỉ có user và admin; "khách" là người chưa đăng nhập.

### 0.3. Vòng lặp làm việc cho MỖI chức năng

Áp dụng cho mọi giai đoạn bên dưới:

- Tạo nhánh Git: git checkout -b feature/ten-chuc-nang.

- Database: migration (nếu cần cột/bảng mới) + chỉnh Model (quan hệ, $fillable, scope).

- Route: khai báo trong routes/web.php (client) hoặc routes/admin.php (admin), đặt tên route.

- Request: viết Form Request để validate dữ liệu.

- Controller (mỏng) → Service (nếu logic nhiều bước, ví dụ duyệt tin).

- View Blade + JS nhỏ nếu cần.

- Kiểm tra tay theo đủ ba vai trò: khách, người dùng, admin; thử cả trường hợp sai (dữ liệu thiếu, truy cập trái quyền).

- Commit rõ ràng, gộp nhánh vào main.

### 0.4. Sơ đồ chuyển trạng thái của tin (dùng xuyên suốt dự án)

| Từ | Sang | Ai thực hiện | Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| (mới) | pending | Người dùng | Gửi form đăng tin |
| pending | approved | Admin | Duyệt; đặt expires_at = hiện tại + 30 ngày |
| pending | rejected | Admin | Bắt buộc có lý do |
| rejected | pending | Người dùng | Sửa nội dung rồi gửi lại |
| approved | hidden | Người dùng hoặc Admin | Ẩn tin |
| hidden | approved | Người dùng | Hiện lại nếu chưa hết hạn |
| approved | expired | Hệ thống (Scheduler) | expires_at đã qua |
| expired | approved | Người dùng | Gia hạn: cộng thêm 30 ngày (nên cho gia hạn không cần duyệt lại để đơn giản; ghi rõ trong báo cáo) |

### 0.5. Cấu trúc thư mục dự kiến

homenest/
├── app/
│   ├── Console/Commands/ExpireProperties.php
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── HomeController.php
│   │   │   ├── PropertyController.php
│   │   │   ├── FavoriteController.php
│   │   │   ├── CompareController.php
│   │   │   ├── AppointmentController.php
│   │   │   ├── ReportController.php
│   │   │   ├── NotificationController.php
│   │   │   ├── User/MyPropertyController.php
│   │   │   ├── Api/LocationController.php
│   │   │   ├── Api/MapController.php
│   │   │   └── Admin/ (Dashboard, PropertyModeration, Property, User, Province, District, PropertyType, Report)
│   │   ├── Middleware/ (IsAdmin.php, EnsureNotLocked.php)
│   │   └── Requests/ (StorePropertyRequest, UpdatePropertyRequest, RejectPropertyRequest, SearchPropertyRequest, StoreAppointmentRequest, StoreReportRequest)
│   ├── Models/ (User, UserProfile, Province, District, PropertyType, Property, PropertyImage, Appointment, Report, UserNotification, ModerationLog)
│   ├── Policies/PropertyPolicy.php
│   └── Services/ (ImageUploadService, ModerationService, NotificationService, StatisticsService)
├── database/ (migrations, seeders, factories)
├── resources/views/ (layouts, partials, properties, my-properties, favorites, compare, admin, ...)
├── public/js/ (search.js, favorite.js, map.js, dashboard-charts.js)
├── routes/ (web.php, admin.php, console.php)
└── tests/Feature/

## Giai đoạn 0: Chuẩn bị môi trường (2–3 ngày)

Mục tiêu: có project Laravel chạy được trang chào mặc định, kết nối được MySQL, có repo Git.

Quy trình:

- Cài PHP 8.2+, Composer, MySQL (XAMPP/Laragon cho nhanh), Node.js.

- composer create-project laravel/laravel homenest.

- Tạo database homenest (utf8mb4_unicode_ci), điền thông tin vào .env.

- Chỉnh config/app.php: timezone = Asia/Ho_Chi_Minh, locale = vi.

- php artisan storage:link.

- Khởi tạo Git, đẩy lên GitHub, tạo nhánh main và develop.

- Cài Bootstrap 5 qua npm (hoặc CDN) và kiểm tra npm run dev chạy.

File cần tạo/sửa:

- .env (không commit), .env.example (commit).

- .gitignore (kiểm tra đã loại .env, vendor, node_modules, storage/*.key).

- config/app.php (timezone, locale).

- README.md (hướng dẫn cài đặt, cập nhật dần).

- resources/lang/vi/ (file dịch thông báo validate, nếu muốn giao diện tiếng Việt hoàn toàn).

Xong khi: php artisan serve mở được trang chủ và php artisan migrate chạy không lỗi.

## Giai đoạn 1: Database, Model, dữ liệu mẫu (2–3 ngày)

Mục tiêu: 12 bảng đã được tạo bằng migration, Model có đủ quan hệ, có dữ liệu mẫu để thử.

Quy trình:

- Tạo migration theo thứ tự phụ thuộc khóa ngoại (bảng cha trước, bảng con sau):

  - provinces → districts → property_types

  - users (sửa migration có sẵn: thêm role, is_locked; bỏ cột name nếu không dùng) → user_profiles

  - properties → property_images

  - favorites (khóa chính kép user_id + property_id)

  - appointments → reports → notifications → moderation_logs

- Với mỗi khóa ngoại, quyết định hành vi khi xóa: cascade cho property_images, favorites; restrict cho danh mục (không cho xóa tỉnh/loại hình đang có tin).

- Thêm index ngay từ đầu cho các cột hay lọc: properties(status, expires_at), properties(district_id), properties(type_id), properties(listing_kind), properties(price).

- Viết Model, khai báo quan hệ:

  - User hasOne UserProfile, hasMany Property, belongsToMany Property qua favorites.

  - Province hasMany District; District belongsTo Province, hasMany Property.

  - Property belongsTo User/PropertyType/District, hasMany PropertyImage/ModerationLog/Appointment/Report.

- Trong Property viết sẵn các scope: scopeApproved() (status = approved và expires_at chưa qua), scopeOwnedBy($user), và hằng số trạng thái.

- Viết Seeder và Factory: dữ liệu tỉnh/quận thật (vài tỉnh lớn là đủ), loại hình, 1 admin, 5–10 user, 40–60 tin ở nhiều trạng thái và nhiều khu vực.

- Chạy php artisan migrate:fresh --seed để kiểm tra dựng lại từ đầu không lỗi.

- Xuất ERD (từ MySQL Workbench hoặc dbdiagram.io) và đối chiếu với thiết kế câu 2.

File cần tạo:

- database/migrations/xxxx_create_provinces_table.php, ..._districts_table.php, ..._property_types_table.php, ..._create_user_profiles_table.php, ..._create_properties_table.php, ..._create_property_images_table.php, ..._create_favorites_table.php, ..._create_appointments_table.php, ..._create_reports_table.php, ..._create_notifications_table.php, ..._create_moderation_logs_table.php; sửa ..._create_users_table.php.

- app/Models/: Province.php, District.php, PropertyType.php, UserProfile.php, Property.php, PropertyImage.php, Appointment.php, Report.php, UserNotification.php, ModerationLog.php; sửa User.php.

- database/factories/: PropertyFactory.php, UserFactory.php (sửa).

- database/seeders/: DatabaseSeeder.php, LocationSeeder.php, PropertyTypeSeeder.php, UserSeeder.php, PropertySeeder.php.

- docs/erd.png (ảnh ERD dùng cho báo cáo).

Xong khi: migrate:fresh --seed chạy sạch; trong php artisan tinker gọi Property::first()->owner, ->images, ->district->province ra đúng dữ liệu.

## Giai đoạn 2: Xác thực, phân quyền, layout (3–4 ngày)

Mục tiêu: đăng ký/đăng nhập/đăng xuất hoạt động; phân biệt được khách, người dùng, admin; có hai layout giao diện.

Quy trình:

- Cài Breeze: composer require laravel/breeze --dev rồi php artisan breeze:install blade.

- Sửa luồng đăng ký: ngoài tạo users, tạo luôn bản ghi user_profiles (họ tên, số điện thoại) trong cùng một transaction.

- Viết middleware IsAdmin (chỉ cho role = admin) và EnsureNotLocked (đá ra nếu is_locked = true, kèm thông báo). Đăng ký alias trong bootstrap/app.php.

- Tách route: routes/web.php (khách + người dùng, nhóm auth), routes/admin.php (nhóm auth + admin, prefix /admin). Nạp admin.php trong cấu hình route.

- Trang hồ sơ cá nhân: sửa họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện, tiểu sử; đổi mật khẩu (Breeze đã có sẵn, chỉ cần nối với user_profiles).

- Dựng layout:

  - layouts/app.blade.php: thanh điều hướng (Trang chủ, Đăng tin, Yêu thích, Thông báo, tài khoản), footer, vùng hiện thông báo flash.

  - layouts/admin.blade.php: sidebar quản trị + header.

- Kiểm tra: user thường gõ thẳng /admin phải bị chặn (403); tài khoản bị khóa không đăng nhập được.

File cần tạo/sửa:

- app/Http/Middleware/IsAdmin.php, app/Http/Middleware/EnsureNotLocked.php.

- bootstrap/app.php (alias middleware, nạp routes/admin.php).

- routes/web.php, routes/admin.php, routes/auth.php (do Breeze sinh ra).

- app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php (sửa), ProfileController.php (sửa).

- app/Http/Requests/ProfileUpdateRequest.php (sửa).

- resources/views/layouts/app.blade.php, layouts/admin.blade.php.

- resources/views/partials/navbar.blade.php, footer.blade.php, flash.blade.php.

- resources/views/profile/edit.blade.php (sửa).

Xong khi: ba vai trò đều đăng nhập được và thấy đúng menu; user thường không vào được /admin; tài khoản khóa bị từ chối.

## Giai đoạn 3: Luồng cốt lõi phía người dùng (1–1,5 tuần)

Mục tiêu: người dùng đăng được tin kèm ảnh; khách xem được danh sách và chi tiết tin đã duyệt.

Quy trình:

- Đăng tin (3 ngày)

  - Viết StorePropertyRequest: tiêu đề, loại hình, hình thức mua/thuê, tỉnh → quận, giá (số dương), diện tích, phòng ngủ, phòng tắm, địa chỉ, mô tả; ảnh: tối đa 10 file, chỉ jpg/png/webp, mỗi file ≤ 3 MB; ít nhất 1 ảnh.

  - Viết ImageUploadService: lưu file vào storage/app/public/properties/{property_id}/, tạo bản ghi property_images, ảnh đầu tiên mặc định is_cover = true.

  - MyPropertyController@store: tạo tin với status = pending, trong transaction cùng với lưu ảnh.

- Quản lý tin của tôi (2 ngày)

  - Danh sách tin của chính người dùng, lọc theo trạng thái; hiện lý do từ chối (lấy bản ghi moderation_logs mới nhất của tin).

  - Sửa tin: chỉ chủ tin được sửa (PropertyPolicy); nếu tin đang rejected thì sau khi sửa chuyển lại pending; nếu đang approved mà sửa nội dung quan trọng, quyết định rõ (khuyến nghị: chuyển lại pending để admin duyệt lại).

  - Xóa tin (xóa luôn file ảnh vật lý), ẩn/hiện tin.

- Trang chủ và danh sách tin (2 ngày): dùng Property::approved(), phân trang 12 tin/trang, sắp xếp theo mới nhất / giá tăng / giá giảm, thẻ tin dùng chung (partials/property-card).

- Chi tiết tin (1–2 ngày): thư viện ảnh (carousel Bootstrap), thông tin đầy đủ, liên hệ chủ tin (tên + số điện thoại từ user_profiles), tăng view_count mỗi lần xem (nên chống tăng liên tục bằng session).

  - Chỉ tin approved mới xem được bởi người lạ; chủ tin và admin xem được tin ở mọi trạng thái (trả 404 với trường hợp còn lại).

File cần tạo:

- app/Http/Controllers/HomeController.php, PropertyController.php (index, show), User/MyPropertyController.php (index, create, store, edit, update, destroy, hide, show hidden, renew).

- app/Http/Requests/StorePropertyRequest.php, UpdatePropertyRequest.php.

- app/Policies/PropertyPolicy.php (đăng ký trong AppServiceProvider).

- app/Services/ImageUploadService.php.

- resources/views/home.blade.php.

- resources/views/properties/index.blade.php, show.blade.php.

- resources/views/partials/property-card.blade.php, partials/status-badge.blade.php.

- resources/views/my-properties/index.blade.php, create.blade.php, edit.blade.php, _form.blade.php.

- routes/web.php (thêm nhóm route properties.* và my-properties.*).

Xong khi: user đăng tin có 3 ảnh → tin hiện ở "Tin của tôi" với trạng thái chờ duyệt → khách chưa thấy tin đó ngoài trang chủ.

## Giai đoạn 4: Luồng cốt lõi phía admin (1 tuần)

Mục tiêu: admin duyệt/từ chối tin, quản lý tin, người dùng, danh mục. Đây là phần ghi chú đề bài yêu cầu phải có.

Quy trình:

- Khung admin (1 ngày): layout admin, sidebar gồm Dashboard, Tin chờ duyệt, Tất cả tin, Người dùng, Danh mục, Báo cáo vi phạm; trang dashboard tạm chỉ có vài con số đếm.

- Duyệt tin (2 ngày)

  - Danh sách tin pending, sắp xếp cũ nhất trước.

  - Trang xem chi tiết kèm ảnh và thông tin chủ tin.

  - Nút Duyệt: gọi ModerationService::approve() → cập nhật status = approved, expires_at = now()+30 ngày, ghi moderation_logs (action = approve) — tất cả trong một transaction.

  - Nút Từ chối: form bắt buộc nhập lý do (RejectPropertyRequest) → ModerationService::reject() → status = rejected, ghi moderation_logs (action = reject, reason).

  - Chỗ gọi thông báo cho người đăng để trống sẵn (nối ở giai đoạn 6).

- Quản lý toàn bộ tin (1 ngày): bảng tin có lọc theo trạng thái, tìm theo tiêu đề; thao tác ẩn, xóa tin vi phạm.

- Quản lý người dùng (1 ngày): danh sách, tìm theo email, nút khóa/mở khóa (không cho admin tự khóa chính mình).

- Quản lý danh mục (1–2 ngày): CRUD cho provinces, districts, property_types; chặn xóa khi còn tin đang dùng và báo lỗi dễ hiểu.

File cần tạo:

- app/Http/Controllers/Admin/: DashboardController.php, PropertyModerationController.php (index, show, approve, reject), PropertyController.php (index, hide, destroy), UserController.php (index, toggleLock), ProvinceController.php, DistrictController.php, PropertyTypeController.php.

- app/Http/Requests/RejectPropertyRequest.php, và các request CRUD danh mục.

- app/Services/ModerationService.php.

- resources/views/admin/dashboard.blade.php.

- resources/views/admin/moderation/index.blade.php, show.blade.php.

- resources/views/admin/properties/index.blade.php.

- resources/views/admin/users/index.blade.php.

- resources/views/admin/provinces/(index|create|edit).blade.php, districts/..., property-types/....

- resources/views/admin/partials/sidebar.blade.php.

- routes/admin.php (nhóm admin.*).

Xong khi: chạy trọn được quy trình chính — đăng ký → đăng tin → admin duyệt → tin hiện công khai; từ chối thì người đăng thấy lý do, sửa và gửi lại được. Dừng lại kiểm tra kỹ mốc này trước khi sang bước tiếp.

## Giai đoạn 5: Tìm kiếm, lọc, yêu thích, hết hạn (1 tuần)

Mục tiêu: người xem tìm đúng tin; tin tự hết hạn; người dùng lưu được tin yêu thích.

Quy trình:

- Tìm kiếm và lọc (3 ngày)

  - Viết SearchPropertyRequest (mọi tham số đều tùy chọn): listing_kind, type_id, province_id, district_id, price_min, price_max, area_min, area_max, bedrooms, keyword, sort.

  - Trong Property viết scopeFilter($query, array $filters), mỗi điều kiện chỉ áp dụng khi có giá trị; từ khóa tìm trên title, address, description.

  - Dùng with(['district.province', 'images']) để tránh truy vấn lặp (N+1), paginate(12)->withQueryString() để giữ bộ lọc khi chuyển trang.

  - Viết API trả danh sách quận theo tỉnh để ô chọn quận đổi theo ô chọn tỉnh (AJAX).

  - Giao diện: thanh lọc ở đầu trang danh sách, nút xóa bộ lọc, hiển thị số kết quả.

- Yêu thích (1 ngày): nút tim trên thẻ tin và trang chi tiết, bấm gọi AJAX (thêm/bỏ), cập nhật biểu tượng không tải lại trang; trang "Tin yêu thích" có phân trang. Khách bấm tim thì chuyển sang đăng nhập.

- Tự động hết hạn (1 ngày): lệnh properties:expire chuyển mọi tin approved có expires_at đã qua sang expired; đăng ký chạy hằng ngày trong routes/console.php; trên máy thật cần cron gọi php artisan schedule:run mỗi phút.

- Gia hạn (nửa ngày): nút gia hạn cho tin expired và tin sắp hết hạn trong "Tin của tôi", cộng thêm 30 ngày vào expires_at.

File cần tạo:

- app/Http/Requests/SearchPropertyRequest.php.

- app/Models/Property.php (thêm scopeFilter).

- app/Http/Controllers/PropertyController.php (sửa index dùng bộ lọc).

- app/Http/Controllers/Api/LocationController.php (districts($provinceId)).

- app/Http/Controllers/FavoriteController.php (index, toggle).

- app/Console/Commands/ExpireProperties.php, routes/console.php.

- Migration bổ sung index (nếu chưa làm ở giai đoạn 1): xxxx_add_search_indexes_to_properties_table.php.

- resources/views/partials/search-filter.blade.php, resources/views/favorites/index.blade.php.

- public/js/search.js (lọc quận theo tỉnh), public/js/favorite.js (nút tim).

Xong khi: kết hợp được nhiều bộ lọc cùng lúc, phân trang giữ nguyên bộ lọc; đặt thử expires_at về quá khứ rồi chạy lệnh thì tin chuyển expired và biến mất khỏi trang công khai.

## Giai đoạn 6: Thông báo (3–4 ngày)

Mục tiêu: người dùng nhận thông báo khi tin được duyệt/từ chối và khi có lịch hẹn mới. Làm sớm vì giai đoạn 7 dùng lại.

Quy trình:

- Viết NotificationService::send($userId, $content) tạo bản ghi notifications.

- Gắn vào ModerationService: duyệt thì báo "Tin ... đã được duyệt", từ chối thì báo kèm lý do.

- Viết view composer (hoặc dùng View::share) cung cấp số thông báo chưa đọc cho thanh điều hướng.

- Trang danh sách thông báo, nhấn vào thì đánh dấu đã đọc và chuyển tới tin liên quan; nút "đọc tất cả".

- Cân nhắc lưu thêm đường dẫn đích: bảng thiết kế hiện chưa có cột link; thêm cột url (nullable) bằng một migration nhỏ sẽ giúp chuyển hướng đúng chỗ, và ghi rõ thay đổi này trong báo cáo.

File cần tạo:

- app/Services/NotificationService.php.

- app/Http/Controllers/NotificationController.php (index, read, readAll).

- Migration xxxx_add_url_to_notifications_table.php (nếu quyết định thêm cột).

- resources/views/notifications/index.blade.php, partials/notification-bell.blade.php.

- app/Providers/AppServiceProvider.php (đăng ký view composer).

Xong khi: admin duyệt hoặc từ chối một tin thì chủ tin thấy số thông báo tăng và bấm vào mở đúng tin.

## Giai đoạn 7: Chức năng mở rộng (1–1,5 tuần)

Thứ tự làm: báo cáo vi phạm → đặt lịch → so sánh → bản đồ. Nếu thiếu thời gian, cắt từ cuối lên.

### 7.1. Báo cáo tin vi phạm (2 ngày)

- Người dùng đăng nhập bấm "Báo cáo" trên trang chi tiết, nhập lý do (modal); một người không báo cáo cùng một tin đang open hai lần.

- Admin: danh sách báo cáo theo trạng thái (open, resolved, dismissed); từ báo cáo mở thẳng tới tin; hành động "xử lý" (kèm ẩn/xóa tin nếu đúng vi phạm) hoặc "bỏ qua".

File: app/Http/Controllers/ReportController.php (store), Admin/ReportController.php (index, resolve, dismiss), app/Http/Requests/StoreReportRequest.php, resources/views/partials/report-modal.blade.php, resources/views/admin/reports/index.blade.php.

### 7.2. Đặt lịch xem nhà (2 ngày)

- Người dùng chọn ngày giờ (phải ở tương lai) và ghi chú trên trang chi tiết; không cho đặt lịch với tin của chính mình.

- Tạo appointments với status = pending và gửi thông báo cho chủ tin.

- Chủ tin xem danh sách lịch hẹn của các tin mình, xác nhận hoặc hủy; người đặt xem lại lịch của mình.

File: app/Http/Controllers/AppointmentController.php (store, mine, forMyProperties, confirm, cancel), app/Http/Requests/StoreAppointmentRequest.php, resources/views/appointments/index.blade.php, resources/views/partials/appointment-form.blade.php.

### 7.3. So sánh 2–3 tin (1 ngày)

- Lưu danh sách ID tin cần so sánh trong session, tối đa 3 tin, báo lỗi nếu vượt.

- Trang so sánh dạng bảng: giá, diện tích, giá/m², phòng ngủ, phòng tắm, khu vực, loại hình, ảnh bìa.

File: app/Http/Controllers/CompareController.php (add, remove, show), resources/views/compare/show.blade.php, public/js/compare.js (nút "so sánh" trên thẻ tin).

### 7.4. Xem tin trên bản đồ (2 ngày)

- Trong form đăng tin, cho chọn vị trí bằng cách bấm lên bản đồ (hoặc nhập tay vĩ độ/kinh độ) để lưu latitude, longitude.

- Trang bản đồ hiển thị các tin đã duyệt có tọa độ, bấm vào điểm xem thẻ tin rút gọn; áp dụng cùng bộ lọc với trang danh sách.

- Dùng Leaflet với OpenStreetMap (miễn phí, không cần khóa API).

File: app/Http/Controllers/Api/MapController.php (trả JSON), resources/views/properties/map.blade.php, public/js/map.js, public/js/location-picker.js, sửa my-properties/_form.blade.php.

Xong khi: mỗi chức năng chạy được cả hai phía (người dùng và admin/chủ tin) mà không làm hỏng luồng cốt lõi.

## Giai đoạn 8: Dashboard thống kê (4–5 ngày)

Mục tiêu: admin xem được thống kê trực quan, đúng yêu cầu "bảng thống kê trực quan" trong mô tả.

Quy trình:

- Viết StatisticsService gồm các truy vấn tổng hợp:

  - Số tin theo trạng thái (GROUP BY status).

  - Số tin theo khu vực (nhóm theo tỉnh).

  - Số tin theo tháng (12 tháng gần nhất).

  - Người dùng mới theo tháng.

  - Top tin được yêu thích nhiều nhất (đếm favorites).

  - Tỷ lệ duyệt/từ chối (từ moderation_logs), số tin chờ duyệt, số báo cáo đang mở.

- Admin/DashboardController@index gọi service và truyền dữ liệu sang view.

- Dựng giao diện: hàng thẻ số liệu ở trên; dưới là biểu đồ tròn/cột (Chart.js) cho trạng thái, khu vực, tháng; bảng top yêu thích.

- Kiểm tra với bộ dữ liệu mẫu đủ lớn để biểu đồ có ý nghĩa; thêm vào seeder nếu thiếu dữ liệu theo thời gian (đặt created_at rải nhiều tháng).

File cần tạo:

- app/Services/StatisticsService.php.

- app/Http/Controllers/Admin/DashboardController.php (sửa).

- resources/views/admin/dashboard.blade.php (sửa).

- public/js/dashboard-charts.js.

- database/seeders/PropertySeeder.php (sửa để rải ngày tạo).

Xong khi: các số trên dashboard khớp với đếm tay trong database.

## Giai đoạn 9: Hoàn thiện, kiểm thử, tài liệu (1 tuần)

Quy trình:

- Bảo mật (1–2 ngày)

  - Rà từng route: ai được vào, vai trò nào, có Policy chưa.

  - Thử các tấn công cơ bản: sửa/xóa tin của người khác bằng cách đổi ID trên URL, truy cập /admin bằng user thường, upload file không phải ảnh, nhập mã HTML/script vào mô tả (Blade {{ }} tự thoát ký tự, không dùng {!! !!} cho dữ liệu người dùng).

  - Kiểm tra mật khẩu được băm, CSRF có trong mọi form, APP_DEBUG=false khi nộp.

- Responsive và giao diện (1 ngày): kiểm tra màn hình điện thoại, tablet, máy tính cho trang chủ, danh sách, chi tiết, form đăng tin, bảng admin (bọc bảng bằng table-responsive).

- Hiệu năng (nửa ngày): dùng Laravel Debugbar tìm truy vấn lặp, kiểm tra index, nén/resize ảnh lớn khi upload.

- Kiểm thử (2 ngày): viết test tự động cho các luồng quan trọng và ghi bộ test case thủ công theo từng vai trò.

- Tài liệu và đóng gói (1 ngày): README cài đặt từng bước, file SQL/seeder demo, tài khoản mẫu, báo cáo, slide.

File cần tạo:

- tests/Feature/AuthTest.php (đăng ký, đăng nhập, chặn tài khoản khóa).

- tests/Feature/PropertyFlowTest.php (đăng tin → pending → admin duyệt → hiện công khai).

- tests/Feature/ModerationTest.php (từ chối bắt buộc có lý do, ghi moderation_logs).

- tests/Feature/AuthorizationTest.php (user không sửa/xóa tin người khác, không vào /admin).

- tests/Feature/SearchTest.php (lọc đúng, chỉ hiện tin đã duyệt).

- docs/test-cases.xlsx (mã test, bước, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái).

- docs/homenest.sql (bản dump demo) hoặc hướng dẫn migrate --seed.

- docs/erd.png, docs/bao-cao.docx, docs/slide.pptx.

- README.md (hoàn chỉnh).

Xong khi: chạy php artisan test xanh, cài mới từ README trên máy sạch vẫn chạy, demo trọn vẹn không lỗi.

## Tổng hợp lịch và mốc kiểm tra

| Giai đoạn | Nội dung | Thời gian | Mốc kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Môi trường | 2–3 ngày | Project chạy, có Git |
| 1 | Database, Model, seed | 2–3 ngày | migrate:fresh --seed sạch |
| 2 | Đăng nhập, phân quyền, layout | 3–4 ngày | 3 vai trò vào đúng chỗ |
| 3 | Đăng tin, xem tin | 1–1,5 tuần | Đăng tin kèm ảnh thành công |
| 4 | Admin duyệt, quản lý | 1 tuần | Mốc 1: chạy trọn quy trình chính |
| 5 | Tìm kiếm, yêu thích, hết hạn | 1 tuần | Lọc đa điều kiện đúng |
| 6 | Thông báo | 3–4 ngày | Duyệt/từ chối có thông báo |
| 7 | Chức năng mở rộng | 1–1,5 tuần | Mốc 2: đủ phạm vi câu 1 |
| 8 | Thống kê | 4–5 ngày | Số liệu khớp |
| 9 | Hoàn thiện, test, tài liệu | 1 tuần | Mốc 3: sẵn sàng nộp |

Tổng cộng khoảng 8–10 tuần nếu làm một mình. Làm nhóm có thể chia song song sau giai đoạn 2: một người phụ trách phía người dùng (giai đoạn 3, 5), một người phụ trách phía admin (giai đoạn 4, 8); hai phía gặp nhau ở bảng properties nên cần thống nhất Model Property ngay từ giai đoạn 1.

## Rủi ro thường gặp và cách tránh

- Sửa thiết kế database giữa chừng: chốt cột và trạng thái ở giai đoạn 1; nếu phải thêm cột, tạo migration mới thay vì sửa migration cũ khi đã có dữ liệu.

- Upload ảnh lỗi trên máy khác: quên storage:link, sai quyền thư mục storage, giới hạn upload_max_filesize trong php.ini; ghi vào README.

- Quên kiểm tra quyền ở phía server: ẩn nút trên giao diện chưa đủ, mọi route nhạy cảm phải có middleware hoặc Policy.

- Làm chức năng mở rộng quá sớm: luôn đảm bảo Mốc 1 chạy ổn định trước khi động tới giai đoạn 7.

- Dữ liệu mẫu quá ít: tìm kiếm, phân trang và thống kê sẽ khó kiểm tra; seed ít nhất 50 tin ở đủ trạng thái và khu vực.